# Développement Mado

## Première phase :

Le développement de Mado sera divisé en deux au début, Allan gérant la partie design et Armand la partie développement.

Au niveau de la partie développement il y a plusieurs sections à créer avant de pouvoir commencer l'assemblage :

* Une textarea offrant des options d'éditions Markdown, fonctionnant en cas de clic direct ou en cas de clic avec sélection de texte :
  + Gras, souligné, italique.
  + Choix de la taille du titre (il y en a trois).
  + Création d'une liste (ordonnée ou non).
  + Insertion de citation, code.
  + Insertion de lien, de référence.
* Une textarea stimulable avec un Drag & Drop de fichier Markdown et une insertion d'image correcte, qu'il s'agisse d'un lien interne à l'ordinateur ou d'un lien vers une image sur internet.

Au niveau de la partie design, le développement d'un design global de l'application et de son identité consiste la partie principale, mais aussi l'interface d'édition. Ce qui donne :

* Design général de l'application via wireframes.
  + Design général de l'application (vue globale).
  + Design de la topbar et du footer (icônes, disposition).
  + Design de la textarea Markdown.
  + Design des menus (aide, paramètres).
* Design du logo (128 x 128).

Une fois que l'ensemble sera validé, le codage HTML / CSS de l'application sera la seconde section de cette phase design.

Toutes ces modifications seront faîtes à part de l'application, l'application se construira lorsque les fonctionnalités de la première phase seront terminées et mises ensemble.

## Deuxième phase :

Après ce développement divisé, la seconde phase demandera des ajouts pour compléter Mado. Armand s'occupera principalement des options d'enregistrement et de modification des fichiers, Allan de l'optimisation de l'interface (au niveau de la gestion Markdown - HTML surtout) et du CSS de la zone HTML de Mado.

Troisième phase :

La dernière phase pour la première version de Mado demandera à Armand de développer l'achat in-app afin de proposer la customisation du CSS, Allan s'occupera du site web de l'application.